ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УЧЕБНОМУ КЕЙСУ

Транскрибация рабочего чата по проблемам складской логистики

ООО «РемКвартал-Ритейл» / интеграция ERP «СтройБаза-4.2» с ТК «ГрузВектор»

| Рабочая группа | «Доставка и склад: проблемы перед интеграцией» |
| --- | --- |
| Дата | 12 сентября 2026 г. |
| Канал | внутренний корпоративный мессенджер |
| Примечание | Имена участников вымышлены. Должности соответствуют типовым ролям компании. Переписка приведена как исходный материал для анализа и не является согласованным техническим заданием. |

Участники

Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики

Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада

Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса

Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2»

Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции

Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер

Павел Андреевич Сафронов — ведущий специалист по информационной безопасности

Фрагмент переписки

| 08:47 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики Коллеги, финансовый опять поднял вопрос по убыткам на доставке. До конца недели хочу собрать не «хотелки», а реальные проблемы по складу и работе с «ГрузВектором». Пишите сюда все, что сейчас приходится делать руками и где чаще всего ломается процесс. Аналитики потом разберут. |
| --- | --- |

| 08:49 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер Главная боль — стоимость. Сайт берет с клиента деньги почти только от веса. Для условного рулона утеплителя это выглядит дешево, а перевозчик считает объемный вес и потом выставляет нам в несколько раз больше. Мы разницу узнаем уже постфактум при сверке. |
| --- | --- |

| 08:51 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции То есть цену доставки надо получать до оплаты заказа, правильно? Или достаточно нашего собственного расчета по формуле перевозчика? |
| --- | --- |

| 08:52 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер Я бы брал цену прямо у «ГрузВектора», иначе тарифы поменяются и опять будем считать не то. Но желательно, чтобы покупатель видел цену уже в корзине, а не после нажатия «Оплатить». |
| --- | --- |

| 08:54 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» Если дергать их API на каждое изменение количества товара в корзине, мы сами себе устроим отказ. У них лимит 5 запросов в секунду на аккаунт. В распродажу у нас только корзин одновременно сотни. Нужен либо кэш, либо расчет не на каждый клик. Но кэшировать тоже надо аккуратно: адрес и состав заказа меняются. |
| --- | --- |

| 08:57 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада И учтите, что «посчитать по габаритам» красиво звучит только в презентации. У старой номенклатуры габаритов часто нет. Вес есть почти везде, а длина-ширина-высота по части товаров пустые. На складе сейчас девочки иногда меряют рулеткой и вбивают руками. |
| --- | --- |

| 08:59 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики А если габаритов нет, можно подставлять средние по категории? Для мешка цемента плюс-минус ведь понятно. |
| --- | --- |

| 09:00 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Для цемента, может, и понятно, а для дверей, утеплителя и сантехники нет. Я бы не придумывал размеры. Лучше не давать доставку таким товаром, пока карточку не исправят. Но коммерция за это нас съест. |
| --- | --- |

| 09:02 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса Коммерция съест, а потом клиент съест нас. У нас уже было: сайт разрешил 50 мешков цемента обычной курьерской доставкой. Вес около 2,5 тонн, а выбралась какая-то легковая машина за 500 рублей. Клиент, конечно, запомнил именно 500. |
| --- | --- |

| 09:04 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер У перевозчика максимальный вес одного грузового места 1500 кг. Но 2500 кг можно, наверное, разбить на два места. Вопрос только кто решает, как именно делить заказ на грузовые места — мы или «ГрузВектор». Сейчас оператор делает это глазами. |
| --- | --- |

| 09:06 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции Это надо отдельно уточнить. В документации есть количество грузовых мест, но я не видела готового правила упаковки заказа по местам. Если его нет, автоматизация на этом месте неочевидна. |
| --- | --- |

| 09:08 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Еще этикетки. Сейчас кладовщик после сборки идет к отдельному компьютеру, открывает кабинет перевозчика, копирует номер заказа, адрес, телефон, потом печатает лист А4, режет и клеит скотчем. На влажном складе бумага отваливается, штрихкод иногда не читается. Нужна нормальная этикетка 100×150 сразу на термопринтер. |
| --- | --- |

| 09:10 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» API умеет отдавать PDF и ZPL. Для Zebra лучше ZPL, тогда можно печатать без промежуточного PDF. Только у нас Zebra не на всех складах: в филиале на Южной стоит Godex, а в двух точках вообще лазерники А4. Если в MVP только центральный склад — проблем меньше. |
| --- | --- |

| 09:12 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики Давайте пока считать, что запускаемся на центральном складе, но в ТЗ не зашивать одну модель принтера намертво. И печать должна происходить не тогда, когда кто-то вспомнил, а после завершения комплектации. |
| --- | --- |

| 09:14 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Да. Кладовщик пикнул последний товар на ТСД, заказ стал «Скомплектован», после этого система должна зарегистрировать отправление и дать этикетку. Но если перевозчик в этот момент недоступен, нельзя блокировать весь стол комплектации на двадцать минут. |
| --- | --- |

| 09:16 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» И тут проблема: в orders сейчас вообще нет полей под внешний номер отправления, трек-код и ссылку на этикетку. Можно добавить колонки, но прямой доступ к БД снаружи у нас запрещен. Все только через внутренний REST-шлюз. Значит, надо дорабатывать сам шлюз или отдельный сервис хранения. |
| --- | --- |

| 09:18 | Павел Андреевич Сафронов — ведущий специалист по информационной безопасности Снаружи в PostgreSQL никто не полезет, это сразу нет. И токен «ГрузВектора» не должен оказаться в браузере интернет-магазина или на ТСД. Внешние вызовы — только с серверной стороны. Где и как хранится Bearer Token, тоже надо предусмотреть. |
| --- | --- |

| 09:20 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса У меня другая боль: «Где мой заказ?». Клиенту в личном кабинете после оплаты неделю может висеть просто «В обработке», хотя груз уже едет. Оператор идет на сайт ТК, берет трек из Excel, который логисты присылают раз в сутки, и только тогда отвечает клиенту. |
| --- | --- |

| 09:22 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер Excel я тоже хочу убрать. Трек-номер должен сохраняться сразу после регистрации отправления. И статусы лучше получать автоматически. У «ГрузВектора» есть уведомления по смене статуса. |
| --- | --- |

| 09:24 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» Уведомления есть, но endpoint должен ответить 200 за 3 секунды. Если будем внутри этого запроса долго обновлять ERP, можем не успеть, и они начнут повторы. Я бы принимал событие быстро, складывал в очередь, а ERP обновлял отдельно. |
| --- | --- |

| 09:26 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции А резервный опрос статусов нужен? В ERP фоновые задания нельзя запускать чаще раза в пять минут из-за блокировок в orders. |
| --- | --- |

| 09:28 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» Как страховка — да, но точно не каждую минуту. Иначе сами положим старую базу. Основной канал лучше события от ТК, периодический опрос — для пропущенных или спорных случаев. |
| --- | --- |

| 09:30 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса И отмены обязательно. Сейчас клиент жмет «Отменить», наш сайт возвращает деньги, а склад уже мог отдать заказ перевозчику. В итоге курьер едет, клиент отказывается, мы платим туда и обратно. Для клиента кнопка одинаковая, а по факту после какого-то статуса отмена уже совсем другой процесс. |
| --- | --- |

| 09:32 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер Если машина уже назначена, мы сейчас отменяем только через звонок старшему логисту ТК. До этого, возможно, можно автоматом, но я не уверен, есть ли у них вообще метод отмены в API v2. В документации, что мне присылали, я его не видел. |
| --- | --- |

| 09:34 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции Тогда не будем придумывать метод, которого нет. В требованиях нужно разделить: что система обязана делать сама, а где должна остановить автоматическую отмену и показать оператору понятное действие. |
| --- | --- |

| 09:36 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса По возвратам та же история. Курьер забрал бракованный товар, у перевозчика все есть, а в нашей ERP он продолжает числиться у клиента, деньги автоматически не возвращаются. Хотелось бы закрыть и это. |
| --- | --- |

| 09:38 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» В том куске API, который у нас есть, отдельного процесса возврата нет. Есть DELIVERY_FAILED и CANCELED, но это не «товар вернулся и принят на склад». Значит, либо запросим дополнительную документацию, либо возвраты не входят в первый этап. Иначе аналитики нарисуют красивый процесс из воздуха. |
| --- | --- |

| 09:40 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Не забудьте адреса. Операторы постоянно путают дом, корпус, строение. А еще закрытые поселки: курьер приехал без пропуска, потом нам штраф за простой. Я бы добавил поле «пропуск нужен / не нужен». |
| --- | --- |

| 09:42 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции В API есть структурированный адрес, но отдельного поля про пропуск в выданной документации нет. Может быть комментарий к заказу, может быть вообще другой метод. Это тоже вопрос к перевозчику, не готовое требование. |
| --- | --- |

| 09:44 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса Еще телефоны. Если оператор вводит «8 (916) ...», ТК хочет «+7916...». Сейчас заказ может зависнуть с ошибкой, а никто не замечает. Я бы вообще не давала передавать заказ, пока телефон и адрес не прошли проверку. |
| --- | --- |

| 09:46 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» Телефон можно нормализовать на нашей стороне. Но надо договориться: мы молча приводим российские номера к E.164 или возвращаем пользователю ошибку? Для «8 916» преобразование очевидно, а если цифр не хватает — уже нет. |
| --- | --- |

| 09:48 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер И еще про время забора. Заказы на текущий день у них принимаются до 13:00. Наши операторы почему-то живут по правилу «до двух успеем». Потом начинают звонить и просить исключение. Лучше система сама не давала выбрать сегодня после отсечки. |
| --- | --- |

| 09:50 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Только у нас бывает, что заказ оформлен до 13:00, а собрали его в 14:30. Это считается заявкой на сегодня или уже на завтра? Сейчас логист решает вручную. Тут надо не только кнопку ограничить, а весь момент регистрации понять. |
| --- | --- |

| 09:52 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики Хорошо, это как раз пусть аналитики вытаскивают: какая дата берется, когда мы регистрируем доставку и что делать с заказом, который физически не успели собрать. Не надо им сразу давать ответ. |
| --- | --- |

| 09:54 | Павел Андреевич Сафронов — ведущий специалист по информационной безопасности И журнал событий нужен. Не только «ошибка 500», а номер нашего заказа, внешний трек, какой запрос выполнялся, статус ответа. Но персональные данные клиента целиком в технические логи тащить не надо. Особенно телефон и полный адрес. |
| --- | --- |

| 09:56 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» Еще идемпотентность регистрации. Если мы отправили create, не получили ответ по таймауту и повторили, нельзя получить две доставки на один заказ. У них client_order_id должен быть уникальным, это помогает, но сценарий повтора все равно надо описать. |
| --- | --- |

| 09:58 | Анна Романовна Крылова — системный аналитик отдела электронной коммерции И что показываем пользователю при сбое. «ГрузВектор не отвечает» и «данные заказа не прошли проверку» — это разные ситуации. В одной надо повторить позже, в другой исправить данные. Сейчас они у нас часто выглядят одинаково. |
| --- | --- |

| 10:00 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса Если дойдет до личного кабинета, я бы еще хотела красивую карту с машинкой курьера и время приезда до 15 минут. Клиенты привыкли как в доставке еды. |
| --- | --- |

| 10:01 | Сергей Викторович Волков — старший логист-диспетчер У нас даже координат машины в API нет :) Давайте сначала хотя бы REGISTERED / в пути / у курьера / доставлен нормально покажем. |
| --- | --- |

| 10:03 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики Да, карту и маркетинговые идеи пока в сторону. Еще вчера предлагали нейросеть, которая советует покупателю товары под размер багажника. К этой интеграции это отношения не имеет. |
| --- | --- |

| 10:05 | Михаил Петрович Орлов — начальник центрального склада Мне от первой версии нужны три вещи: не вводить накладную руками, получить нормальную этикетку сразу после сборки и не искать трек в Excel. Если это заработает стабильно, склад уже почувствует разницу. |
| --- | --- |

| 10:07 | Елена Сергеевна Морозова — руководитель службы клиентского сервиса Мне — актуальный статус без похода на сайт ТК, понятная причина ошибки и нормальная логика отмены. И чтобы не было ситуации, когда клиенту вернули деньги, а груз все равно уехал. |
| --- | --- |

| 10:09 | Денис Ильич Горбунов — ведущий разработчик ERP «СтройБаза-4.2» А мне — чтобы никто в ТЗ не написал «при каждом изменении корзины синхронно запросить тариф», «каждую минуту опросить все заказы» и «напрямую обновить таблицу orders». С нашей архитектурой это три разных способа устроить пожар. |
| --- | --- |

| 10:11 | Виктор Андреевич Нестеров — руководитель проекта интеграции логистики Отлично. Ничего больше не структурируем. Эту переписку и текущую документацию отдаю аналитикам. Пусть сами выделяют требования, противоречия, то, чего не хватает, и список вопросов к нам и перевозчику. |
| --- | --- |